OPĆINA CEROVLJE

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

I) Ugovori o javnoj nabavi u 2011. godini

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20/11 | Otvoreni postupak Izgradnja nogostupa u naselju Cerovlje (dionica raskršće-škola, l=146 m) | 14.11.2011. | 156.059,94 | do 20.12.2011. | GIP d.o.o. Karojba | 29.03.2012. | 155.875,29 |

II) Ugovori o javnoj nabavi u 2012. godini

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E-MV-01/12 | Otvoreni postupak Usluge dugoročnog kredita za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Čehi-raskršće Tenčići, Bregi“ | 14.11.2012. | 121.201,06 | 2 godine počeka + 5 godina otplate | OTP banka d.d. Hrvatska | 15.05.2013. | 14.013,50 |
| 2. | E-MV-03/12 | Otvoreni postupak Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Cerovlje | 19.11.2012. | 143.004,15 | 45 radnih dana | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. IVANIĆ GRAD | 17.12.2012. | 143.004,15 |
| 3. | E-MV-04/12 | Otvoreni postupak Izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade škole u naselju Draguć-Općina Cerovlje, na k.č. 108/2 zgr., K.O. Draguć | 12.11.2012. | 757.093,59 | 60 radnih dana | PINGUENTUM GRADNJA, zadruga za građevinarstvo | 28.06.2013. | 757.093,59 |

III) Ugovori o javnoj nabavi u 2013. godini

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E-MV-03/13 | Pregovarački postupak bez prethodne objave Izvođenje dodatnih nepredviđenih radova na zgradi škole u naselju Draguć | 23.08.2013. | 129.585,60 | 60 radnih dana | PINGUENTUM GRADNJA, zadruga za građevinarstvo | 04.11.2013. | 129.585,60 |
| 2. | E-MV-04/13 | Otvoreni postupak Rekonstrukcija-dogradnja zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića | 11.09.2013. | 491.082,50 | do 10.11.2013. | GIP d.o.o. Karojba | 20.11.2013. | 491.082,50 |
| 3. | E-MV-04/13 | Pregovarački postupak bez prethodne objave Dodatni radovi na rekonstrukciji-dogradnji zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića | 27.11.2013. | 86.532,03 | 5 kalendarskih dana | GIP d.o.o. Karojba | 02.12.2013. | 86.532,03 |

IV) Ugovori o javnoj nabavi u 2014. godini

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E-MV-03/14 | Otvoreni postupak Rekonstrukcija-dogradnja zgrade škole za potrebe dječjeg vrtića II. faza | 17.07.2014. I. Aneks: 15.09.2014. | 827.636,05 75.362,13 | 45 kalendarskih dana 30 kalendarskih dana | VLADIMIR GORTAN d.d. PAZIN | 25.11.2014. | 902.998,18 |
| 2. | E-MV-02/14 | Otvoreni postupak Izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade škole u naselju Draguć - Općina Cerovlje II. faza | 05.11.2014. 05.06.2015. | 727.879,62 5.437,50 | 120 kalendarskih dana 8 dana | GIP d.o.o. Karojba | 17.06.2015. 03.07.2015. | 755.442,12 5.437,50 |

V) Ugovori o javnoj nabavi u 2015. godini

-

VI) Ugovori o javnoj nabavi u 2016. godini

-

VII) Ugovori o javnoj nabavi u 2017. godini

-

VIII) Ugovori o javnoj nabavi u 2018. godini

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E-MV-01/18 | Otvoreni postupak Rekonstrukcija prometnice-nerazvrstane ceste u Općini Cerovlje, na dionici Zajerci-Draguć | 01.10.2018. | 4.848.447,50 | 150 kalendarskih dana | EKSPERT GRADNJA d.o.o. BUZET | 24.09.2019. | 4.536.825,68 |
| 2. | E-MV-02/18 | Otvoreni postupak Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Cerovlje | 19.03.2019. | 1.151.012,50 | 125 mjeseci | JADRO-LUX d.o.o. Pula |  |  |

IX) Ugovori o javnoj nabavi u 2019. godini

-

X)   Ugovori o javnoj nabavi u 2020. godini

-

XI) Ugovori o javnoj nabavi u 2021. godini

-

XII) Ugovori o javnoj nabavi u 2022. godini

-

XIII) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 	NEMA.

U Cerovlju, 30. lipnja 2022.